Projeto do sistema para administrar treinos para praticantes de atividades físicas

Este projeto tem como objetivo desenvolver uma aplicação para criar treinos, acompanhar evolução dos alunos, controle de presença entre outras funcionalidades.

# Funcionalidades

## Épico: Gestão de Alunos

### HU01 — Criar aluno – 2 pts

Como profissional
Quero cadastrar um aluno
Para administrar seus treinos e evolução.

Critérios de aceitação

- Nome completo obrigatório;

- Whatsapp;

- Data de nascimento;

- E-mail único;

- Cadastro salvo com sucesso;

- Sistema exibe confirmação.

### HU02 — Atualizar aluno – 3 pts

Como profissional
Quero editar dados do aluno
Para manter as informações atualizadas.

Critérios de aceitação

- Alterações devem ser persistidas;

- Campos obrigatórios continuam válidos.

### HU03 — Inativar aluno – 2 pts

Como profissional
Quero inativar um aluno
Para manter minha base organizada.

Critérios de aceitação

- Solicitar confirmação;

### HU04 — Consultar aluno

Como profissional
Quero visualizar detalhes de um aluno
Para acompanhar sua evolução.

Critérios de aceitação

- Exibir dados pessoais;

- Exibir histórico;

- Exibir frequência.

## Épico: Biblioteca de Treinos

### HU05 — Criar treino

Como profissional
Quero cadastrar treinos
Para associá-los aos alunos.

Critérios de aceitação

- Permitir exercícios;

- Permitir séries e repetições;

- Salvar treino corretamente.

### HU06 — Associar treino ao aluno

Como profissional
Quero vincular um treino ao aluno
Para personalizar sua rotina.

## Épico: Evolução

### HU07 — Registrar evolução

Como profissional
Quero registrar medidas físicas
Para acompanhar resultados.

### HU08 — Visualizar progresso

Como aluno
Quero visualizar minha evolução
Para acompanhar meus resultados.

Critérios de aceitação

- Exibir gráficos;

- Exibir histórico por período.

## Épico: Frequência

### HU09 — Realizar check-in

Como aluno
Quero registrar minha presença
Para controlar minha frequência.

Critérios de aceitação

- Registrar data/hora;

- Impedir múltiplos check-ins simultâneos.

## Épico: Agenda

### HU10 — Gerenciar calendário

Como profissional
Quero cadastrar horários de aula
Para organizar minha agenda.

### HU11 — Visualizar agenda

Como aluno
Quero consultar meus horários
Para acompanhar minhas aulas.

Requisitos Funcionais

RF01

O sistema deve permitir cadastro de usuários.

RF02

O sistema deve permitir autenticação.

RF03

O sistema deve permitir CRUD de alunos.

RF04

O sistema deve permitir cadastro de treinos.

RF05

O sistema deve registrar check-in.

RF06

O sistema deve apresentar evolução física.

RF07

O sistema deve exibir calendário de aulas.

Requisitos Não Funcionais

RNF01

O sistema deve possuir interface responsiva.

RNF02

O sistema deve garantir autenticação segura.

RNF03

O sistema deve possuir tempo de resposta inferior a 3 segundos.

RNF04

O sistema deve armazenar histórico de evolução.

Sugestão de Priorização do MVP

Prioridade Alta

- Login;

- CRUD aluno;

- Cadastro de treino;

- Associação treino/aluno;

- Check-in.

Prioridade Média

- Evolução;

- Calendário;

- Dashboard.

Prioridade Baixa

- Notificações;

- Relatórios avançados;

- Gamificação.

Possíveis Evoluções Futuras

Fase 2

- Integração com smartwatch;

- Pagamentos;

- Plano mensalidade;

- QR Code para check-in;

- Chat entre aluno e profissional.

Fase 3

- IA para sugestão de treino;

- Recomendações automáticas;

- Ranking/gamificação;

- Integração com nutricionistas.

Conclusão do PO

O MVP está bem estruturado para validar:

- adesão de profissionais;

- engajamento de alunos;

- controle operacional básico.

A principal recomendação é adicionar:

- autenticação;

- histórico de treino;

- avaliação física;

- dashboard inicial.

Esses itens aumentam muito o valor percebido do produto sem tornar o MVP excessivamente complexo.

Parte superior do formulário

Parte inferior do formulário

Tabela de Funcionalidades por Perfil

| Funcionalidade | Profissional | Aluno | Descrição |
| --- | --- | --- | --- |
| Login e Logout | ✅ | ✅ | Acesso seguro ao sistema |
| Recuperação de Senha | ✅ | ✅ | Permite redefinir senha |
| Visualizar Perfil | ✅ | ✅ | Consultar dados pessoais |
| Editar Perfil | ✅ | ✅ | Atualizar informações pessoais |
| Cadastro de Aluno | ✅ | ❌ | Criar novos alunos |
| Atualizar Aluno | ✅ | ❌ | Editar dados dos alunos |
| Excluir Aluno | ✅ | ❌ | Remover aluno do sistema |
| Listar Alunos | ✅ | ❌ | Visualizar todos os alunos |
| Consultar Aluno | ✅ | ❌ | Visualizar detalhes do aluno |
| Alterar Status do Aluno | ✅ | ❌ | Ativo, inativo, bloqueado |
| Criar Treino | ✅ | ❌ | Montar ficha de treino |
| Editar Treino | ✅ | ❌ | Atualizar treino existente |
| Excluir Treino | ✅ | ❌ | Remover treino |
| Biblioteca de Treinos | ✅ | ❌ | Gerenciar modelos de treino |
| Associar Treino ao Aluno | ✅ | ❌ | Vincular treino personalizado |
| Visualizar Treino | ✅ | ✅ | Consultar treino atribuído |
| Registrar Evolução Física | ✅ | ❌ | Inserir medidas e avaliações |
| Visualizar Evolução | ✅ | ✅ | Consultar progresso |
| Histórico de Treinos | ✅ | ✅ | Consultar treinos realizados |
| Dashboard Inicial | ✅ | ✅ | Painel com resumo das atividades |
| Controle de Frequência | ✅ | ❌ | Acompanhar presença dos alunos |
| Check-in de Treino | ❌ | ✅ | Registrar presença no treino |
| Calendário de Aulas | ✅ | ✅ | Visualizar agenda |
| Gerenciar Horários | ✅ | ❌ | Criar e editar horários |
| Receber Notificações | ✅ | ✅ | Avisos e lembretes |
| Enviar Notificações | ✅ | ❌ | Comunicação com alunos |
| Relatórios de Desempenho | ✅ | ❌ | Indicadores e métricas |
| Visualizar Próximas Aulas | ❌ | ✅ | Consultar agenda pessoal |
| Avaliação Física | ✅ | ✅ | Acompanhamento corporal |
| Upload de Foto de Evolução | ✅ | ✅ | Comparativo visual |
| Chat/Mensagens | ✅ | ✅ | Comunicação entre usuários |

Sugestão de Menu por Perfil

Perfil Profissional

- Dashboard

- Alunos

- Treinos

- Evolução

- Frequência

- Agenda

- Relatórios

- Notificações

- Perfil

Perfil Aluno

- Dashboard

- Meu Treino

- Evolução

- Check-in

- Agenda

- Histórico

- Perfil

Funcionalidades Essenciais para o MVP

Profissional

✅ Login
✅ CRUD de alunos
✅ Criar treino
✅ Associar treino
✅ Evolução
✅ Agenda

Aluno

✅ Login
✅ Visualizar treino
✅ Check-in
✅ Evolução
✅ Agenda

Sugestão de Permissões

| Ação | Profissional | Aluno |
| --- | --- | --- |
| Criar treino | ✅ | ❌ |
| Editar treino | ✅ | ❌ |
| Excluir treino | ✅ | ❌ |
| Visualizar treino | ✅ | ✅ |
| Criar aluno | ✅ | ❌ |
| Registrar check-in | ❌ | ✅ |
| Ver evolução | ✅ | ✅ |
| Registrar evolução | ✅ | ❌ |
| Gerenciar agenda | ✅ | ❌ |
| Consultar agenda | ✅ | ✅ |